# Plan de développement — SaaS suisse de closing comptable (réaligné V1 exécutable)

## Synthèse exécutive

Ce document n’est plus un plan de construction from scratch d’une V1 “complete”. Il devient un plan de réalignement et de delivery à partir du repo et du cadrage existants : monolithe modulaire Kotlin/Spring Boot, closing core, import versionné, mapping manuel déjà engagés, puis controls/readiness comme prochaine vague.

Le parti architectural reste clair : monolithe modulaire Kotlin/Spring Boot, REST-first, PostgreSQL/Cloud SQL, Cloud Run, tenancy applicative d’abord, audit append-only, no-Docker local. GraphQL et service IA dédié restent des options futures déclenchées par une douleur réelle, pas des composants actifs obligatoires aujourd’hui.

Le plan reste cloud-first sur Google Cloud, avec Cloud Run comme cible de déploiement et Cloud SQL for PostgreSQL comme source de vérité transactionnelle. Le développement local doit rester simple : pas de Docker requis pour le rail nominal, et validation PostgreSQL réelle seulement lorsque la base explicite est fournie.

La trajectoire V1 doit désormais être lue en vagues réalistes : fondations et slices closing/import/mapping déjà posées, controls ensuite, puis seulement les vagues EF, workpapers, exports, compliance enrichie et activation IA ciblée.

## Principes non négociables

### Produits et UX

Le produit doit être conçu pour l’adoption terrain : un assistant doit avancer vite, un reviewer doit reprendre le contrôle en 2 minutes, et un “pack export” doit être immédiatement audit‑ready. La V1 doit prioriser les parcours “closing” réels (workflow + preuves + revue + export) plutôt qu’une sur‑flexibilité de reporting.

Les comportements UX non négociables (dès la V1) : - Autosave + feedback immédiat (pas de perte de travail). - UX “anti-friction” : bulk actions, filtres, recherche, navigation poste -> note -> preuve, et statuts clairs. - Non‑bloquant sur le travail au quotidien ; bloquant uniquement sur le passage en “définitif” (garde‑fou).

### Architecture

- Monolithe modulaire avec frontières explicites : Spring Modulith est précisément conçu pour structurer une app Spring Boot en modules logiques, valider la structure, documenter l’architecture, tester des modules isolés et observer leurs interactions. [3]

- Les modules doivent interagir via API de module ou idéalement via événements : Spring Modulith recommande l’interaction par publication/consommation d’événements pour réduire le couplage. [4]

- REST d’abord : une seule surface API au démarrage pour exécuter vite. GraphQL n’arrive que lorsque la composition devient un coût réel et uniquement avec garde‑fous (depth, list‑nesting, complexity, rate limit). Le site GraphQL officiel recommande explicitement de limiter la profondeur et la profondeur d’imbrication des listes. [5]

### IA evidence‑first (préparée maintenant, activée plus tard)

- L’IA n’exécute pas la compta et n’est pas encore au cœur du runtime courant : elle sera introduite par vagues, en commençant par des suggestions structurées et validées humainement.

- Toute capacité IA qui influence une décision doit produire une sortie structurée et justifiable.

- Pinning des modèles + evals : OpenAI insiste sur la variabilité des modèles et la nécessité des evals pour la production. [6]

- Mode dégradé obligatoire : si l’IA tombe, la clôture continue (feature flags, timeouts, fallback).

## Stack technique et architecture Google Cloud

### Versions et librairies recommandées

| Couche | Choix recommandé | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Langage | Kotlin 2.3.10 | Version stable publiée le 5 février 2026. [7] |
| JDK | Java 21 (LTS) | Spring Boot nécessite Java 17+ ; partir sur 21 (LTS) réduit le risque d’upgrade. [8] |
| Framework | Spring Boot 3.5.11 | Release annoncée le 19 février 2026. [9] |
| Modularité | Spring Modulith (1.4.x) | Validation structurelle, tests par module, doc, observabilité. [10] |
| IA | Spring AI 1.1.x | GA annoncée nov 2025 ; support Boot 3.4/3.5. [11] |
| Build | Gradle 9.4.0 | Version du 4 mars 2026. Spring Boot Gradle plugin supporte Gradle 8.14+ ou 9.x. [12] |
| DB | Cloud SQL PostgreSQL 18 | PostgreSQL 18 est “default” sur Cloud SQL (18.1, 25 sept 2025) ; la minor est gérée par le service. [13] |
| API docs | springdoc-openapi | OpenAPI auto‑générée, contrats partageables avec front/Codex. [14] |
| Observabilité | Spring Boot Actuator + OTEL | Spring Boot décrit l’observabilité via Micrometer/OTel ; côté GCP on branche Cloud Monitoring/Logging/Trace. [15] |

### Choix de plateforme d’exécution

#### Option recommandée V1 : Cloud Run

Cloud Run est une plateforme fully managed pour exécuter du code / des conteneurs, et autoscale automatiquement les instances selon la demande. [2]
La V1 y gagne : - un déploiement simplifié (moins de surface ops), - un scaling automatique “par défaut”, - un modèle de coût cohérent pour une montée progressive.

Cloud Run exécute les déploiements sous forme d’instances de conteneurs “sandboxed”. [16]

#### Option “scale / contrôle” : GKE Autopilot

GKE Autopilot est un mode où Google gère la configuration d’infrastructure (nœuds, scaling, sécurité, etc.) et provisionne les ressources sur la base des manifests. [17]
GKE Autopilot est toujours “regional” (haute dispo) ; un cluster régional réplique le control plane et les nodes sur plusieurs zones. [18]

Recommandation pragmatique : Cloud Run pour V1, migration vers GKE Autopilot uniquement si tu as besoin de fonctionnalités K8s spécifiques (service mesh, workloads stateful complexes, sidecars fins, GPU multi‑tenant, scheduling avancé).

### Architecture cloud cible (V1)

- Région Suisse : europe-west6 (Zurich) pour proximité/facteurs de souveraineté. La doc des régions/zones mentionne explicitement Zurich (europe-west6). [19]

- Base : Cloud SQL PostgreSQL (PostgreSQL 18). [20]

- Documents : Cloud Storage (bucket régional Zurich si possible) + URLs signées (lecture/écriture) pour accès time‑bound aux pièces. Les URLs signées donnent un accès limité dans le temps à une ressource. [21]

- Secrets : Secret Manager pour stocker les secrets applicatifs (API keys, mots de passe DB si nécessaire, etc.). [22]

- Important : la doc IAM recommande de ne pas stocker des clés de service accounts dans Secret Manager ; si ton workload a déjà une identité GCP, il doit l’utiliser plutôt que des clés. [23]

- Identité runtime :

- Cloud Run : service identity (service account) pour appeler les APIs GCP ; Cloud Run documente les identités de service. [24]

- GKE : Workload Identity Federation for GKE pour éviter les clés longues durées et donner des identités fines aux workloads. [25]

- CI/CD : Cloud Build (build des images) + Artifact Registry (stockage images) + déploiement Cloud Run/GKE. Cloud Build peut exécuter des builds et produire des artefacts (conteneurs), Artifact Registry stocke images OCI/Docker. [26]

- Observabilité : Google Cloud Observability (Cloud Logging/Monitoring/Trace) + Actuator/Micrometer/OTel exporter. La suite Observability (Logging/Monitoring/Trace) est conçue pour monitorer et réduire la latence via APM. [27]

### Connexion applicative à Cloud SQL

Pour Cloud Run  /  Cloud SQL, Google documente le flux de connexion et indique que pour Java, on peut utiliser le “Java Cloud SQL Connector”. [28]
Ce connecteur apporte une autorisation IAM + chiffrement, mais ne crée pas à lui seul la “network path” si elle n’existe pas ; il faut donc une connectivité réseau adéquate (VPC, etc.). [29]

### Data protection et DR (Cloud SQL)

Pour la prod, Cloud SQL recommande de sélectionner la haute disponibilité régionale (“High availability (regional)”) pour les instances de production. [30]
Cloud SQL supporte la PITR (Point‑In‑Time Recovery) et permet de configurer des jours de logs retenus (ex. 1–7 jours en Enterprise, 1–35 jours en Enterprise Plus). [31]
Le doc “Configure HA” indique qu’une instance configurée en HA est créée comme une instance régionale. [32]

## Layout repo et gouvernance modulaire

### Choix recommandé : Spring Modulith en premier, sous‑modules Gradle ensuite (si besoin)

Spring Modulith fournit plusieurs bénéfices directement alignés sur ton exigence “béton” : validation structurelle, documentation, tests de modules isolés, observation des interactions. [33]
Il permet de “commencer simple et évoluer vers des moyens plus sophistiqués” au fur et à mesure. [34]

La vérification est explicite : ApplicationModules.of(Application.class).verify() est la méthode recommandée pour garantir que l’arrangement respecte les contraintes (pas de cycles, etc.). [35]
Tu peux aussi activer une vérification runtime au démarrage via spring.modulith.runtime.verification-enabled=true. [36]

### Layout backend recommandé

- Un seul projet Gradle (au départ), modules par packages.

- APIs inter‑modules via interfaces …api ou @NamedInterface.

- Interactions “faibles” via application events (pattern modulith). [4]

Proposition :

- identity (tenant, users, roles, auth)

- closing (dossier, période, statuts)

- imports (balance, versions)

- mapping (compte -> rubrique)

- financials (EF, calculs)

- workpapers (notes, justificatifs)

- controls (contrôles déterministes, alertes)

- exports (pdf/xlsx/pack)

- ai (ports + impl)

- shared (audit, errors, tenancy context, dtos communs)

### Quand passer à des sous‑modules Gradle

Garde Modulith tant que : - le build CI reste raisonnable, - l’équipe est compacte, - l’extraction microservice n’est pas imminente.

Passe en multi‑modules Gradle si : - build trop lent malgré caching, - ownership très cloisonné, - packaging distinct (ex. un module “exports” doit scaler/être déployé séparément), - extraction planifiée.

## Roadmap réalignée sur la V1 exécutable

Hypothèses : le repo n’est plus à l’étape bootstrap. Les fondations, l’identité/tenancy/audit, l’import versionné et le mapping manuel constituent l’état courant. La séquence utile à partir d’ici devient : Controls/readiness, puis vagues ultérieures selon arbitrage produit.

### Timeline mermaid

timeline
    title V1 exécutable et vagues suivantes
    2026-03 : Foundation + Slice A done/aligned (repo, CI/CD, tenancy, audit, closing)
    2026-03 : Slice B done/aligned (import balance versionné)
    2026-03 : Slice C done/aligned (mapping manuel sur dernier import)
    Next : Slice D (controls/readiness déterministes)
    Later : Slice E (financials / restitutions structurées)
    Later : Slice F (workpapers, annexe, compliance enrichie)
    Later : Slice G (exports finalisés, pack audit-ready)
    Later : Slice H (IA-1 : mapping assisté evidence-first)
    Hardening : RLS ciblée, MFA élargie, observabilité et security uplift

### Plan sprint par sprint

| Vague | Livrable | Contenu | Acceptation | Tests | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foundation | Repo + plateforme | Cloud Run, Cloud SQL, Modulith, no-Docker. | Build verte, deploy, verify. | Smoke + env. | Fait |
| Slice A | Identity + closing | tenant, users, roles, audit. | Isolation + X-Tenant-Id. | Auth + cross-tenant. | Fait |
| Slice B | Import balance | CSV, validations, versions. | Import non destructif. | Unit + integ. | Fait |
| Slice C | Manual mapping | Projection sur dernier import. | Stable au réimport. | Unit + integ. | Fait |
| Slice D | Controls/readiness | Etat prêt/bloqué, next actions. | Cockpit lisible et déterministe. | Rules + integ. | Next |
| Slice E | Financials | Restitutions structurées. | Après controls. | Datasets métier. | Later |
| Slice F | Annexe/workpapers | Docs, review, compliance. | Après financials. | ACL + audit. | Later |
| Slice G | Exports pack | PDF, ZIP, XLSX. | Draft/final stabilisé. | RBAC + idempotency. | Later |
| Slice H | IA mapping | Schema, flags, evals. | Human-in-the-loop. | Schema + metrics. | Later |

## Stratégie IA evidence‑first (préparée maintenant, activée plus tard)

### AI Gateway : ports “propres” et stables

Créer dès maintenant — ou maintenir si déjà présent dans le repo — des interfaces Kotlin dans ai/ (sans dépendance infra) afin de préparer les futures capacités sans imposer leur activation.

- MappingSuggestionPort

- AnomalyExplanationPort

- AnnexDraftPort

- DocumentQAPort

Le domaine appelle les ports ; l’implémentation peut être in‑process (Spring AI) ou externe (Python) sans changer le domaine. Ce “contrat” te donne la liberté stratégique.

### Structured Outputs : exigence de production

OpenAI Structured Outputs garantit l’adhérence à un JSON Schema fourni (clés requises, enums valides, etc.). [40]
Dans Spring AI, le StructuredOutputConverter existe pour mapper une sortie LLM vers un type exploitable. [41]
Spring AI documente aussi l’intégration des Structured Outputs OpenAI, en plus du convertisseur agnostique. [42]

#### Exemple copy‑pastable : DTO mapping suggestion

DTO Kotlin (exemple)

data class MappingSuggestion(
  val accountId: String,
  val targetRubricId: String,
  val confidence: Double, // 0..1
  val riskLevel: RiskLevel,
  val requiresHumanReview: Boolean = true,
  val rationale: String? = null,
  val evidence: List<EvidenceItem>
)

enum class RiskLevel { LOW, MEDIUM, HIGH }

data class EvidenceItem(
  val type: EvidenceType,
  val ref: String,
  val snippet: String
)

enum class EvidenceType { ACCOUNT_LABEL, HISTORICAL_MAPPING, RULE_DOC, NOTE_TEMPLATE }

JSON Schema strict (OpenAI Structured Outputs)

{
  "name": "MappingSuggestion",
  "strict": true,
  "schema": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "accountId",
      "targetRubricId",
      "confidence",
      "riskLevel",
      "requiresHumanReview",
      "evidence"
    ],
    "properties": {
      "accountId": { "type": "string", "minLength": 1 },
      "targetRubricId": { "type": "string", "minLength": 1 },
      "confidence": { "type": "number", "minimum": 0, "maximum": 1 },
      "riskLevel": { "type": "string", "enum": ["LOW", "MEDIUM", "HIGH"] },
      "requiresHumanReview": { "type": "boolean" },
      "rationale": { "type": "string", "maxLength": 600 },
      "evidence": {
        "type": "array",
        "minItems": 1,
        "maxItems": 8,
        "items": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": ["type", "ref", "snippet"],
          "properties": {
            "type": {
              "type": "string",
              "enum": ["ACCOUNT_LABEL", "HISTORICAL_MAPPING", "RULE_DOC", "NOTE_TEMPLATE"]
            },
            "ref": { "type": "string", "maxLength": 200 },
            "snippet": { "type": "string", "maxLength": 300 }
          }
        }
      }
    }
  }
}

### Tool calling : cadrer l’IA, pas la laisser improviser

Spring AI décrit “Tool Calling” comme un pattern permettant au modèle d’interagir avec des outils (APIs) pour augmenter ses capacités. [43]
OpenAI documente le tool/function calling, avec des outils définis surtout via JSON schema. [44]

En closing, les outils doivent rester safe : - “getAccountMetadata(accountId)” - “getRubricTree()” - “getHistoricalMappings(tenantId, accountLabel)” - “searchPolicyDocs(query)” (RAG)

Jamais d’outil “writeMappingDirectly” : l’IA ne doit pas écrire sans validation humaine.

### RAG : option future, pas mécanisme standard de la V1 courante

Le RAG peut devenir utile plus tard pour certaines surfaces documentaires ou assistants explicatifs, mais il n’est pas un prérequis de la V1 exécutable actuelle. Aucun vector store ni corpus RAG ne doit être imposé tant qu’un cas d’usage métier validé ne le justifie.

Si un jour le RAG devient pertinent, l’indexation visera des contenus ciblés : procédures internes, templates, notes validées anonymisées ou documentation documentaire utile.

En revanche, les calculs déterministes, la logique de controls et la vérité transactionnelle restent hors RAG : ils demeurent dans le moteur métier et dans PostgreSQL.

### Evals, pinning, metrics, data retention : production discipline

OpenAI insiste sur : - la variabilité des sorties et donc la nécessité des evals, [47]
- des bonnes pratiques de passage proto -> prod (sécurité, coûts, robustesse), [48]
- la gestion de la rétention et des logs (abuse‑monitoring logs, options de data controls). [49]

Tu dois donc mettre en place dès IA‑1 : - model pinning : modèle versionné (pas “latest”). - prompt pinning : version de prompt + version du schéma JSON. - evals : dataset de cas mapping (comptes réels anonymisés) + scoring (exact match rubric, accept/reject, justification quality). - métriques IA : - latence p50/p95 par capability, - taux accept / reject / modify, - taux fallback/timeout, - coût estimé (tokens si applicable), - score eval hebdomadaire, - drift après changement modèle/prompt.

Spring AI fournit l’observabilité (metrics + traces) pour ChatClient, ChatModel, VectorStore, etc. [50]

### Triggers explicites d’extraction vers un microservice Python

On n’extrait pas “par principe”. On extrait si : - OCR/Document AI devient central (PDF scannés, tables), - besoin GPU / modèles locaux ou coûts inference optimisés, - batchs asynchrones lourds (indexation, enrichissement), - équipe data/ML veut un cycle deploy indépendant, - exigences de sandboxing supérieures.

Approche cohérente avec “Monolith First” : on découvre d’abord les bonnes frontières dans un monolithe, puis on extrait seulement quand l’interface est stable. [51]

## Sécurité, multi‑tenancy, APIs, qualité totale et run en production

### AuthN/AuthZ : JWT/OIDC, RBAC puis ABAC

- Resource server Spring Security JWT (issuer/jwks). [52]

- RBAC V1 : roles clairs + policies endpoint‑level.

- ABAC plus fin : évolution future possible lorsque les surfaces et attributions métier le justifieront.

### Multi‑tenant isolation : application d’abord, RLS ensuite

Couche application - tenant_id sur toutes les tables ; X-Tenant-Id comme header canonique du tenant actif ; repositories toujours “scopés tenant” (pas de findById sans tenant) ; tests d’isolation systématiques en CI (bloquants).

Couche DB : Row Level Security progressive La doc PostgreSQL précise : superusers et rôles BYPASSRLS contournent RLS, et les owners contournent RLS sauf si FORCE ROW LEVEL SECURITY est activé. [53]

Politique recommandée : - Sprint A–D : tenant_id + filtres app + tests d’isolation. - Hardening : activer RLS sur tables critiques (documents, audit_event, imports, mappings). - En staging : utiliser FORCE sur tables critiques, et vérifier que row_security est bien géré (pg_dump met row_security=off et l’owner/superuser bypass). [54]

### Audit logging : schéma minimum banque‑grade

Table audit_event (append‑only) : - tenant_id, occurred_at, - actor_user_id, actor_roles, - request_id, trace_id, ip, user_agent, - action (enum), resource_type, resource_id, - metadata jsonb (diffs, raisons), - ai_metadata (model_version, prompt_version, schema_version, outcome accept/reject).

Objectif : pouvoir répondre “qui a validé quoi, sur quelle base, à quel moment”, y compris pour les décisions assistées IA.

### API design : REST first + OpenAPI, GraphQL plus tard (sécurisé)

- REST en V1 (simplifie le delivery et réduit la surface).

- OpenAPI auto‑générée (springdoc) pour servir de contrat à l’équipe front et à Codex, et pour accélérer les tests de contrat. [55]

GraphQL (plus tard) : - GraphQL.org recommande de limiter profondeur, list nesting, et d’utiliser rate limiting / query complexity. [5]
- OWASP[56] recommande aussi de limiter les requêtes coûteuses, de désactiver introspection/GraphiQL en prod, et d’assurer l’access control. [57]

### Endpoints et contrats (exemples)

Closing - POST /api/closings ; GET /api/closings/{closingId} ; PATCH /api/closings/{closingId}/archive. Retour : identité du dossier, période, statut et contexte tenant.

Import balance - POST /api/closings/{closingId}/imports/balance (multipart CSV) ; GET /api/closings/{closingId}/imports. Retour : importId, stats, erreurs, horodatage.

{
  "mappings": [
    { "accountId": "1200", "targetRubricId": "ASSETS.CASH.CASH" },
    { "accountId": "1020", "targetRubricId": "ASSETS.CASH.BANK" }
  ]
}

Mapping - GET /api/closings/{closingId}/mapping ; PUT /api/closings/{closingId}/mapping. Le contrat doit rester centré sur le dernier import actif et sur la projection courante.

Controls - POST /api/closings/{closingId}/controls/run ; GET /api/closings/{closingId}/controls. C’est la prochaine surface API structurante.

Financials / workpapers : endpoints futurs, à ouvrir seulement lorsque ces modules entrent réellement dans le périmètre de delivery.

Exports : endpoint futur ; ne pas figer de contrat final tant que le gate draft/final et les livrables ne sont pas stabilisés.

### Observabilité et SRE minimal

- Google Cloud Observability (Logging/Monitoring/Trace) pour monitorer, tracer et diagnostiquer. [27]

- Cloud Run documente la supervision (logs, Error Reporting, metrics, tracing). [59]

- Spring Modulith Insight starter expose des infos d’architecture via Actuator et capture metrics/traces des interactions de modules. [60]

- Spring AI observability : metrics et traces pour ChatClient/ChatModel/VectorStore (utile pour diagnostiquer latence et dérive). [50]

### Stratégie de tests (qualité non négociable)

- Unit tests : closing, import, mapping, règles de tenancy, audit, puis controls.

- Integration tests :

- Spring Modulith : tests d’intégration de modules isolés. [61]

- Validation DB réelle via PostgreSQL explicite / dbIntegrationTest ; pas de dépendance nominale à Testcontainers.

- Sécurité (RBAC + cross‑tenant).

- Tests d’architecture : ApplicationModules.verify() obligatoire. [35]

- E2E (staging Cloud) : scénario complet “closing” sur dataset fixe.

- Perf checks : import 10k–50k lignes, endpoints critiques du cockpit, et latence p95 sur les surfaces réellement actives.

### Déploiement Google Cloud, CI/CD et DR

- Cloud Build : exécute les builds et peut produire des artefacts (conteneurs). [62]

- Artifact Registry : “single location” pour stocker images et packages. [63]

- Déploiement Cloud Run : doc dédiée au déploiement de conteneurs. [64]

- Secrets : Cloud Run peut monter des secrets Secret Manager (fichier/env). [65]

- Backups & DR Cloud SQL :

- PITR : restauration à un point dans le temps, y compris pour une instance supprimée (restaure vers une nouvelle instance). [66]

- HA : Cloud SQL recommande HA régionale pour prod ; et HA crée une instance régionale (failover multi‑zone). [67]

## Brief “Codex agent” prêt à copier-coller, plan pilote et annexes

### Brief Codex agent

Le but est que Codex produise du code mergeable avec tests et critères d’acceptation. OpenAI décrit l’usage de Codex pour des tâches long‑horizon avec automatisations. [68]

#### Tâches exactes (ordre recommandé)

1) Vérifier l’alignement repo  /  ADRs  /  2.3  /  AGENTS.md.
2) Stabiliser le module controls/readiness dans le monolithe existant.
3) Renforcer les tests cross-tenant et audit_event sur les mutations significatives.
4) Fixer les contrats REST closing/import/mapping/controls dans OpenAPI.
5) Consolider le rail de tests nominal sans Docker local ; réserver la validation PostgreSQL réelle à dbIntegrationTest.
6) Préparer les ports IA côté backend sans activer de runtime IA structurant.
7) Documenter les triggers d’introduction de financials/workpapers/exports plutôt que de les coder prématurément.
8) Ajouter les métriques et alertes utiles au cockpit actuel.
9) Préparer le plan pilote sur le flux closing  ->  import  ->  mapping  ->  controls.
10) Réserver les vagues EF, exports et IA assistée à des specs dédiées quand le backbone est validé.

#### Tests d’acceptation à imposer à Codex

- Un test d’isolation cross‑tenant (A ne voit pas B) doit exister dès Sprint A.

- ApplicationModules.verify() doit tourner dans CI à chaque PR. [35]

- Import de dataset de 10k lignes < seuil p95 défini (ex. 5–10s en staging).

- Controls/readiness : un dataset de référence produit des statuts explicites, reproductibles et lisibles.

- Audit_event : exactement un événement structuré est émis pour chaque mutation significative couverte.

- Toute future suggestion IA doit être rejetée si elle ne valide pas le schéma strict ou si la feature est désactivée.

#### PR checklist (bloquante)

- build + tests verts

- ApplicationModules.verify() vert [35]

- tests cross‑tenant présents

- migrations DB incluses

- audit_event émis pour action critique

- OpenAPI à jour

- observabilité : logs structurés + métriques clés

#### ADRs à créer

- Monolithe modulaire + critères d’extraction future (référence “Monolith First”). [51]

- Sécurité multi‑tenant + politique RLS progressive (BYPASSRLS, FORCE). [73]

- REST first + condition d’introduction GraphQL (depth/complexity). [74]

- AI Gateway ports + structured outputs + evals + pinning. [75]

### Plan pilote 5 fiduciaires et KPIs (6 mois)

Objectif pilote : prouver (i) gain de temps, (ii) adoption, (iii) sécurité et auditabilité.

Onboarding (cadence) : - Pilote 1 : après controls/readiness, sur le flux closing  ->  import  ->  mapping  ->  controls. - Pilotes 2–3 : une fois la stabilité multi-tenant et l’observabilité confirmées. - Pilotes 4–5 : après élargissement maîtrisé à une vague supplémentaire (financials ou exports), pas avant.

KPIs suivi mensuel (6 mois) : - Temps de traitement sur le flux cœur. - Taux de complétion closing  ->  import  ->  mapping  ->  controls. - Nombre d’erreurs ou retours reviewer par dossier. - Latence p95 import/controls. - Adoption et satisfaction sur le noyau. - IA : seulement quand activée, taux accept/reject/modify.

### Annexes

#### Comparatif in‑process Spring AI vs microservice Python (critères et triggers)

| Critère | In‑process (Spring AI) | Microservice Python | Triggers/critères |
| --- | --- | --- | --- |
| Time‑to‑market | Très rapide (même repo) | Plus lent (auth, réseau, ops) | V1 -> in‑process |
| Résilience | Moins de dépendances | Plus de points de panne | Besoin isolation IA stricte -> microservice |
| Coût ops | Faible | Plus élevé | équipe ops petite -> in‑process |
| OCR/Document AI | JVM moins riche | Écosystème Python riche | OCR/tables pdf -> microservice |
| GPU/local models | Complexe | Naturel | besoin GPU -> microservice |
| Scalabilité IA | scale monolithe | scale IA séparément | charge IA variable -> microservice |
| Gouvernance | plus simple | double observabilité | si perfs IA dominent -> microservice |

#### Checklist des 10 actions immédiates (étape actuelle)

1) Vérifier les ADRs actifs et le cadrage 2.3 avant toute nouvelle spec.
2) Fermer proprement la prochaine vague controls/readiness.
3) Renforcer les tests tenant-scoped sur closing/import/mapping.
4) Stabiliser X-Tenant-Id et les règles d’autorisation persistée.
5) Maintenir audit_event append-only sur mutations significatives.
6) Garder le rail nominal sans Docker local.
7) Préparer les ports IA sans activer de dépendance runtime forte.
8) Réserver financials, workpapers et exports à des vagues explicites.
9) Préparer le pilote sur le flux cœur seulement.
10) Mesurer avant d’élargir : pas d’IA ni de GraphQL sans douleur réelle.

Pour finir, un repère utile : si tu dois expliquer ce plan en 30 secondes à ton équipe, dis-le comme ceci — “Le closing est d’abord un moteur déterministe, tenant-scoped et auditable. On stabilise le cockpit closing  ->  import  ->  mapping  ->  controls, puis on ouvre les couches documentaires, d’export et d’IA seulement quand elles deviennent crédibles et rentables.”

[1] Getting Started :: Spring AI Reference

https://docs.spring.io/spring-ai/reference/getting-started.html?utm_source=chatgpt.com

[2] What is Cloud Run

https://docs.cloud.google.com/run/docs/overview/what-is-cloud-run?utm_source=chatgpt.com

[3] [10] [33] [34] Fundamentals :: Spring Modulith

https://docs.spring.io/spring-modulith/reference/fundamentals.html?utm_source=chatgpt.com

[4] Working with Application Events :: Spring Modulith

https://docs.spring.io/spring-modulith/reference/events.html?utm_source=chatgpt.com

[5] [74] Security

https://graphql.org/learn/security/?utm_source=chatgpt.com

[6] [47] Evaluation best practices | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/evaluation-best-practices/?utm_source=chatgpt.com

[7] Kotlin release process | Kotlin Documentation

https://kotlinlang.org/docs/releases.html?utm_source=chatgpt.com

[8] Installing Spring Boot

https://docs.spring.io/spring-boot/installing.html?utm_source=chatgpt.com

[9] [69] [76] Spring Boot 3.5.11 available now

https://spring.io/blog/2026/02/19/spring-boot-3-5-11-available-now?utm_source=chatgpt.com

[11] Spring AI 1.1 GA Released

https://spring.io/blog/2025/11/12/spring-ai-1-1-GA-released?utm_source=chatgpt.com

[12] Gradle | Releases

https://gradle.org/releases/?utm_source=chatgpt.com

[13] [20] [78] Database versions and version policies | Cloud SQL for ...

https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/db-versions?utm_source=chatgpt.com

[14] [55] Build sources to containers | Cloud Run

https://docs.cloud.google.com/run/docs/building/containers?utm_source=chatgpt.com

[15] [79] Metrics :: Spring Boot

https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/metrics.html?utm_source=chatgpt.com

[16] Deployment options and resource model | Cloud Run

https://docs.cloud.google.com/run/docs/resource-model?utm_source=chatgpt.com

[17] [56] GKE Autopilot overview | Google Kubernetes Engine (GKE)

https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/autopilot-overview?utm_source=chatgpt.com

[18] Regional clusters | Google Kubernetes Engine (GKE)

https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/regional-clusters?utm_source=chatgpt.com

[19] Regions and zones | Compute Engine

https://docs.cloud.google.com/compute/docs/regions-zones?utm_source=chatgpt.com

[21] [37] [58] [72] Signed URLs | Cloud Storage

https://docs.cloud.google.com/storage/docs/access-control/signed-urls?utm_source=chatgpt.com

[22] Secret Manager overview

https://docs.cloud.google.com/secret-manager/docs/overview?utm_source=chatgpt.com

[23] Best practices for managing service account keys

https://docs.cloud.google.com/iam/docs/best-practices-for-managing-service-account-keys?utm_source=chatgpt.com

[24] Introduction to service identity | Cloud Run

https://docs.cloud.google.com/run/docs/securing/service-identity?utm_source=chatgpt.com

[25] About Workload Identity Federation for GKE | GKE security

https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/workload-identity?utm_source=chatgpt.com

[26] [62] [77] Cloud Build documentation

https://docs.cloud.google.com/build/docs?utm_source=chatgpt.com

[27] Observability: cloud monitoring and logging

https://cloud.google.com/products/observability?utm_source=chatgpt.com

[28] Connect from Cloud Run | Cloud SQL for PostgreSQL

https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/connect-run?utm_source=chatgpt.com

[29] Connect using Cloud SQL Language Connectors

https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/connect-connectors?utm_source=chatgpt.com

[30] [67] About instance settings | Cloud SQL for PostgreSQL

https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/instance-settings?utm_source=chatgpt.com

[31] Configure point-in-time recovery (PITR) | Cloud SQL for ...

https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/backup-recovery/configure-pitr?utm_source=chatgpt.com

[32] Enable and disable high availability | Cloud SQL for ...

https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/configure-ha?utm_source=chatgpt.com

[35] [52] [70] Verifying Application Module Structure

https://docs.spring.io/spring-modulith/reference/verification.html?utm_source=chatgpt.com

[36] Spring Modulith Runtime Support

https://docs.spring.io/spring-modulith/reference/runtime.html?utm_source=chatgpt.com

[38] [40] [71] [75] [80] Structured model outputs | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs/?utm_source=chatgpt.com

[39] [66] Perform point-in-time recovery (PITR)

https://docs.cloud.google.com/sql/docs/postgres/backup-recovery/pitr?utm_source=chatgpt.com

[41] Structured Output Converter :: Spring AI Reference

https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/structured-output-converter.html?utm_source=chatgpt.com

[42] OpenAI Chat :: Spring AI Reference

https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/chat/openai-chat.html?utm_source=chatgpt.com

[43] Tool Calling :: Spring AI Reference

https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/tools.html?utm_source=chatgpt.com

[44] Function calling | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling/?utm_source=chatgpt.com

[45] Retrieval Augmented Generation :: Spring AI Reference

https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/retrieval-augmented-generation.html?utm_source=chatgpt.com

[46] Evaluation Testing :: Spring AI Reference

https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/testing.html?utm_source=chatgpt.com

[48] [68] Production best practices | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/production-best-practices/?utm_source=chatgpt.com

[49] Data controls in the OpenAI platform

https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data/?utm_source=chatgpt.com

[50] Observability :: Spring AI Reference

https://docs.spring.io/spring-ai/reference/observability/index.html?utm_source=chatgpt.com

[51] Practical Guide for Model Selection for Real‑World Use ...

https://developers.openai.com/cookbook/examples/partners/model_selection_guide/model_selection_guide/?utm_source=chatgpt.com

[53] [73] Documentation: 18: 5.9. Row Security Policies

https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html?utm_source=chatgpt.com

[54] CREATE ROLE - PostgreSQL: Documentation: 18

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createrole.html?utm_source=chatgpt.com

[57] GraphQL - OWASP Cheat Sheet Series

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/GraphQL_Cheat_Sheet.html?utm_source=chatgpt.com

[59] Monitoring and logging overview | Cloud Run

https://docs.cloud.google.com/run/docs/monitoring-overview?utm_source=chatgpt.com

[60] Production-ready Features :: Spring Modulith

https://docs.spring.io/spring-modulith/reference/production-ready.html?utm_source=chatgpt.com

[61] Integration Testing Application Modules :: Spring Modulith

https://docs.spring.io/spring-modulith/reference/testing.html?utm_source=chatgpt.com

[63] Artifact Registry overview

https://docs.cloud.google.com/artifact-registry/docs/overview?utm_source=chatgpt.com

[64] Deploying container images to Cloud Run

https://docs.cloud.google.com/run/docs/deploying?utm_source=chatgpt.com

[65] Configure secrets for services | Cloud Run

https://docs.cloud.google.com/run/docs/configuring/services/secrets?utm_source=chatgpt.com